TERMINY, KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Ceny z roku 2003

Lp.
Cele strategiczne / Cele szczegółowe

Rodzaj działania / inwestycje
Jednostki i podmioty realizujące
Termin realizacji
Źródło 
finansowania
Szacunkowe koszty
w tys. PLN
Podział 
zadań

Uwagi






2004-2007
2008-2011


1
2
3
4
5
6
7
8

1
Cel strategiczny 1.

POPRAWA JAKOŚCI I OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY


1.1. Osiągnięcie zadowalającego stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zachowanie walorów przyrodniczych Gminy.



125
520



Kompleksowa poprawa jakości wody pitnej dla 5-ciu sołectw i przysiółków
UG TYRAWA


2011
Dotacja z funduszu ISPA,Środki własn


15



W / K


Zmniejszenie stężeń substancji biogennych wprowadzanych do zlewni Wisły (Sanu i dopływów)  zgodnie z ustaleniami Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego, wymaga ograniczenie dopływu związków biogennych z terenów rolniczych
Urząd Wojewódzki 

WIOŚ


2006-2011
Dotacja z funduszu PHARE

Środki własne gmin


Zawarte 
w zadaniach (1) i (2)
b.d.
K


Ograniczenie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska wodnego w procesach produkcyjnych.
Przedsiębiorstwa przemysłowe
2004-2006
Środki własne
ujęte w zadaniach

K


Ograniczenie dopływu do cieków wodnych zanieczyszczeń obszarowych  wprowadzanych systemem kanalizacji opadowej (zadanie kompatybilne z celem 7 – przeciwdziałanie awaryjnym zanieczyszczeniom wód podziemnych i powierzchniowych).
UG TYRAWA     

Podmioty        gospodarcze

Administrator drogi krajowa powiatowa
Zadania ciągłe realizowane konsekwentnie od kilku lat
Środki własne 

WFOŚiGW

Środki pomocowe UE
10
20
W / K


Zwiększenie walorów ekologicznych i krajobrazowych do celów rekreacyjnych – obszary leśne, obszary chronione, szlak turystyczny.
UG TYRAWA 

Nadleśnictwo Podmioty gosp.
2004-2011
Środki własne
100
500
W / K


1.2. Ograniczanie emisji pyłów i gazów do poziomów standardów ustalonych w krajowych przepisach czystości powietrza dla źródeł energetycznych i przemysłowych









(Obejmuje on działania przewidziane dla d. źródeł energetycznego spalania paliw,  które powinny uzyskać standardy emisji na poziomie  i  w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163 poz. 1584)


Z-dy przemysłowe

Przedsiębiorstwa

Podmioty gosp.

2004-2011
Środki własne

NFOŚiGW   fundusze strukturalne ue
 -

-


-
K


1.3. Eliminowanie źródeł niskiej emisji komunalnej  z osiedli wiejskich



b.d.
b.d.



Modernizacja lokalnych indywidualnych kotłowni węglowych, zmiana stosowanego paliwa na ekologicznie ‘czyste’, stosowanie wysokosprawnych pieców grzewczych, racjonalne korzystanie z en.cieplnej, inne
UG

Os. fizyczne
2004-2011
środki własne 
b.d.
b.d.



W


1.4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł komunikacyjnych



-
-



Wprowadzanie zasilania gazem ziemnym GNG autobusów komunikacji zbiorowej,  kontynuacja wymiany taboru autobusów obsługujących Gminę
Przewoźnicy
2003-2006
środki własne

fundusz Life-Środ.
-
-
K


Zmiana organizacji  i kierowania ruchem po drogach Gminy celem zwiększenia płynności, poprawa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszych
Zarządca drogi
do 2015
środki własne

WFOŚiGW
-
-
K


1.5. Poprawa stanu klimatu akustycznego w terenie zurbanizowanym



20
100



Wykonanie zabezpieczeń akustycznych w ramach przebudowy,  bądź modernizacji lub remontu drogi krajowej i powiatowych
Zarządca drogi
2007-2010
środki własne PZDP
-
-
K


Ocena klimatu akustycznego Gminy, wykonanie mapy akustycznej
WIOŚ, UG
2003-2006
środki własne
   15

K / W


Opracowanie programu ochrony przed hałasem
UG
2003-2006
środki własne
     5

W


Realizacja programu ochrony przed hałasem
UG
2006-2011
środki pomocowe UE – 50%

100
W


1.6. Poprawa stanu i ochrona zasobów przyrody Gminy dla racjonalnego użytkowania różnorodności biologicznej



-
-



Realizacja planowanych działań z zakresu ochrony przyrody wNadleśnictwie Brzozów, zestawionych w „Programie ochrony przyrody Nadleśnictwa”.
Nadleśnictwo     
do 2010
środki własne 50%

WFOŚiGW – 50%
-   
-
K


1.7. Identyfikacja problemów i harmonizowanie programu ochrony różnorodności biologicznej  z planami wojewódzkimi i sektorowymi



100
200



Opracowanie programu ochrony zagrożonych degradacją  ekosystemów

Wdrożenie zasad skutecznej ochrony i gospodarowania zasobami ekosystemów  cennych siedlisk zagrożonych zniszczeniem.
Urząd Wojewódzki

Nadleśnictwo

UG 
2004-2010
środki własne

WFOŚiGW
100
200
K

2
Cel strategiczny 2.

ROZWÓJ I POPRAWA FUNKCJONOWANIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MAJĄCEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ŚRODOWISKO


2.1. Rozwój i poprawa funkcjonowania systemów wodociągowych         i kanalizacyjnych  Gminy Tyrawa Wołoska



3.100
12.000



(  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (zadanie 1-3 )  :  

    Rozpucie, 

    Rakowa,   

    Tyrawa Wołoska 
UG TYRAWA


2005-2009
 Dotacja  UE   

 Budżet JST

  inne
3.100
12.000



W




2.2. Poprawa efektywności działania wewnętrznych instalacji cieplnych



125
250



Zwiększenie efektywności (remont, konserwacja) istniejących wewnętrznych instalacji cieplnych w budynkach jednorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej Zadania realizowane będą sukcesywnie do 2011.
Instytucje

Os.fizyczne
2004-2010
środki własne

kredyt komercyjny
-
-


K


2.3. Rozwój sieci drogowej w aspekcie minimalizacji jej wpływu na stan środowiska przyrodniczego i zdrowie mieszkańców



1.100

-




( inwestycje drogowe realizowane na terenie Gminy Tyrawa Wołoska :

1) Przebudowa drogi powiatowej ( NR 19508 Mrzygłód – Tyrawa,     

                                                         NR 19548 Tyrawa – Wańkowa


Zarządca drogi

Gmina Tyrawa Wołoska  
2005

2009


Środki własne

budzet państwa

Dotacja  UE


K

3
Cel strategiczny 3.

PROEKOLOGICZNE ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I SKAŻONYCH


3.1. Przywrócenie użytkowej wartości gleb teren. zanieczyszczonych.



40
200



Opracowanie programu rekultywacji
UG TYRAWA
2004-2006
środki własne
40
-
W


Przywrócenie wartości użytkowych gleb na terenach zanieczyszczonych     (skażonych np. po dzikich wysypiskach śmieci)
UG TYRAWA 

Przedsiębiorstwa
2007-2011
środki własne

200
K / W

4
Cel strategiczny 4.

PROEKOLOGICZNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI TERENÓW ZIELONYCH GMINY


4.1. Racjonalne użytkowanie i proekologiczne gospodarowanie zasobami zieleni nieurządzonej i terenami niezainwestowanymi w gminie.



70
20



Określenie pełnego bilansu przyrodniczo czynnych terenów zieleni w gminie Tyrawa Wołoska 
UG TYRAWA

Urząd Wojewódzki
do 2006
środki własne

środki pomocowe
50

W


( Rozpoznanie rozmieszczenia terenów o zróżnicowanych zasobach przy
   rodniczych, zwłaszcza zieleni nieurządzonej i ustalenia dla tych obszarów   

   właściwego miejsca  w ogólnym systemie terenów zieleni . 


UG TYRAWA 

Urząd Wojewódzki
2006
środki własne

środki pomocowe
20

W


( Opracowanie programu użytkowania terenów niezabudowanych z zielenią

   nieuporządkowaną    przy  uwzględnieniu  ekologicznych  kierunków 

   gospodarowania.


UG 

Urząd Wojewódzki
Prace ciągłe do 2010
środki własne

WFOŚiGW

20
W / K




4.2. Wdrażanie programów kompleksowej ochrony terenów zieleni 



52
30



(Opracowanie kompleksowego programu ochrony zieleni, uwzględniającego    

     jego   jakość  przyrodniczą,   stan fitosanitarny  oraz  formy   i   sposoby

    zagospodarowania  dla  potrzeb  rekreacyjnych.
UG

Nadleśnictwo
do 2006
środki własne
32
-
W / K


Poprawa ogólnej jakości zasobów zieleni oraz jej stanu fitosanitarnego na obszarze gminy.
UG TYRAWA

Gosp. Komunalna
prace ciągłe do 2011
środki własne
20
30
W / K


4.3. Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w Gminie



50
500



Zagospodarowanie i urządzenie terenów rekreacyjnych z uwzględnieniem realiów ekologicznych okolicy (budowa szlaku turystycznego, rozwój gospodarstw agroturystycznych, inne)


UG TYRAWA

Podmioty gosp.
2006-2007
środki własne

fundusz ERDF – 75%
50
500
W / K

Lp.
Cele strategiczne / Cele szczegółowe

Rodzaj działania / inwestycje
Jednostki i podmioty realizujące
Termin realizacji
Źródło 
finansowania
Szacunkowe koszty
w tys. PLN
Podział 
zadań

Uwagi






2004-2007
2008-2011


1
2
3
4
5
6
7
8

5
Cel strategiczny 5.

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ENERGII ,WODY I SUROWCÓW


5.1. Zmniejszenie energochłonności procesów wytwórczych, usług i zużycia energii w gospodarstwach domowych i gospodarce komunalnej



300
750



Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użyteczności publ. 

Docieplanie ścian zewnętrznych


Zarządcy i właściciele budynków
2004-2007

2007-2011
środki własne + fundusz termomodernizacyjny
300
750
W / K


5.2. Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej 



b.d.
b.d.



5.3. Ograniczenie wykorzystania wód podziemnych oraz stosowanie wodooszczędnych technologii, w tym używanie oczyszczonych ścieków do celów gospodarczych
Przedsiębiorstwa
2004-2011
środki własne
b.d.
b.d.
K

6
Cel strategiczny 6.

RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI


6.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi



70
80



Eksploatacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
UG TYRAWA
2011
środki własne–50%

środki pomocowe-
50
70
W / K


Ciągła akcja edukacyjno-informacyjna (w tym szkolenia i konferencje)
UG TYRAWA
2011
FOŚiGW, dotacje z funduszy ekologicznych,  własne
20
10
W


Partycypacja w kosztach budowy ZZO SANOK (m.in.budowa instalacji  utylizacji odpadów, budowa linii do segregacji odpadów, demontażu  wielkogabarytowych).
Gmina

Podmioty gosp.
2011
FOŚiGW, dotacje z funduszy ekologicznych


K / W


6.2. Racjonalizacja gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 




30
30



Likwidacja ‘dzikich’ wysypisk śmieci 
Gmina
2011
środki własne
30
30
K


Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
Podmioty gospodarcze+os.fizyczne + instytucje
2011
środki własne, FOŚiGW, środki unijne
-
-
W / K


Partycypacja w kosztach budowy ZZO SANOK (m.in. zakładu unieszkodliwiania odpadów budowlanych, budowa centralnego składowiska odpadów, kompostowni budowa instalacji).
Podmioty gosp. Urząd Marszałk.
2011
FOŚiGW, środki unijne, ekofundusze, środki własne
-
-
W / K

7
Cel strategiczny 7.

PRZECIWDZIAŁANIE NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA (w tym poważnym awariom)


7.1. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych przed awaryjnymi wyciekami transportowanych substancji








Budowa dróg na terenie Gminy  wyposażonych w kanalizację deszczową z urządzeniami do oczyszczania spływów opadowych, w tym dr. 28
Urząd Gminy
2003-2011
środki własne   fundusz ERDF


-
-
patrz cel 1

8
Cel strategiczny 8.

ROZBUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA STANU ŚRODOWISKA I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY


8.1. Rozbudowa sieci monitoringu powietrza w pełni dostosowanego do wymagań UE
WIOŚ w Rzeszowie

WSSE
2003-2011
PHARE 2001

System oceny jakości powietrza
500
-
K


8.2. Budowa monitoringu hałasu dla wybranych newralgicznych punktów w gminie oraz dostosowanie systemu ochrony przed hałasem do wymogów UE.
WIOŚ w Rzeszowie

Zarządca drogi
2003-2011
środki własne, NFOŚiGW, środki budżetowe, GIOŚ
400
200
W

Uwzględnione w Programie



8.3. Modernizacja systemu monitoringu jakości wód i ścieków








Opracowanie i wdrożenie spójnych metod monitorowania właściwości wód :

Ujmowanych 

Kierowanych do sieci wodociągowej

W sieci wodociągowej
Urząd Gminy 
2004-2008
-
-
-
Uwzględniono w celu strategicznym nr 2

W


ciągła kontrola wybranych wskaźników zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków komunalnych
Urząd Gminy 
2004-2008
-
-
-
Uwzględniono w celu strategicznym nr 2

W


Wdrożenie ogólnodostępnego systemu informacyjnego
Urząd Gminy
2006-2008
-
-
-
Cel  strategiczny nr 9



9
Cel strategiczny 9.

EDUKACJA I INFORMACJA EKOLOGICZNA, POSZERZENIE DIALOGU SPOŁECZNEGO


9.1. Propagowanie idei ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie:
Urząd Gminy

Szkolnictwo

Przedsiębiorstwa
2011
środki własne 

sponsorzy

fundusze celowe
35
48



Zorganizowanie systemu informacji o środowisku dla mieszkańców gm

2007

10
20
W


Promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody

2011

5
5
W / K


Współpraca instytucji publicznych z pozarządowymi organizacjami ekol

2011

-
-
W / K


rozwijanie edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach szkolnictwa

2011

10
10
W / K


Wprowadzanie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich poziomach nauczania

2011

-
-
W / K


edukacja ekologiczna w kierunku prawidłowych zachowań na drodze

2011

5
5
W / K


poprawa świadomości społeczeństwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i zmniejszanie nadzwyczajnych zagrożeń środ. 

2011

5
8
W / K


9.2. Działania na rzecz poszerzania dialogu władzy ze społeczeństwem w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego Gminy
Urząd Gminy
2011
budżet 

sponsorzy

fundusze celowe
10
10



Zorganizowanie cyklicznego forum dyskusyjnego 

2007

5
5
W


cykliczne spotkania Wójta Gminy z przedstawicielami mediów

2011

5
5
W























































K – zadanie koordynowane


W – zadanie własne























� Koszty celu szczegółowego 2.3.nie zostały zbilansowane w kosztach realizacji Programu Ochrony Środowiska ze względu na ich drogowy, a nie środowiskowy charakter.





� Gospodarce odpadami poświęcony jest Plan gospodarki odpadami dla Gminy Tyrawa Wołoska.   W opracowaniu tym podano charakterystyki źródeł powstawania odpadów, podejmowane działania w zakresie gospodarki odpadami , planowane inwestycje, szacunkowe koszty i źródła ich finansowania. W POŚ zawarto orientacyjne dane 


� Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2003 – 2005 (GIOŚ 2003)






